# Техническое задание (ТЗ)

## Тема: десктопное приложение для безопасного хранения и управления паролями с двухфакторной аутентификацией

### 1. Введение

### 1.1. Наименование программы

Полное наименование: "PasswordSaver - десктопный менеджер паролей с двухфакторной аутентификацией"
Краткое наименование: PasswordSaver

### 1.2. Основание для разработки

Проект выполняется в рамках учебной программы студентами группы ЗРС2503 на основании актуальных данных о росте числа утечек паролей и кибератак. По данным отчётов об информационной безопасности за 2025 год, более 80% успешных взломов аккаунтов связаны со слабыми или повторно используемыми паролями.

### 1.3. Цель и задачи проекта

Цель:
Разработать десктопное приложение для безопасного хранения, генерации паролей и защиты учётных данных пользователя с применением современных алгоритмов шифрования, реализованных на языке Go.

Задачи:

- Провести анализ существующих менеджеров паролей и методов шифрования данных (поиск аналогов).

- Спроектировать архитектуру приложения: модуль хранения, генератор паролей, модуль 2FA.

- Реализовать шифрование базы паролей (AES-256 или аналог) на языке Go.

- Разработать пользовательский интерфейс десктопного приложения.

- Выполнить тестирование и сравнительный анализ с существующими аналогами.

- Подготовить отчётную документацию и презентацию.

#### 2. Основание для разработки

| Учебное заведение | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации «Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Московский технический университет связи и информатики“» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисциплина |  | Проектная деятельность (Информационная безопасность) |
| Руководитель |  | Максимова Елена Александровна |
| Студенты |  | Дрейман Артём Эдгарович, Даулбаев Максет Куралбаевич, Лосев Илья Константинович |
| Группа |  | ЗРС2503 |
| Дата начала |  | 18.03.2026 |
| Дата завершения |  | 01.06.2026 |

3. Требования

3.1 Функциональные требования:

- Создание, просмотр, редактирование и удаление записей с учётными данными.

- Шифрование базы паролей алгоритмом AES-256-GCM.

- Мастер-пароль как единственный ключ расшифровки (zero-knowledge подход).

- Хранение базы в зашифрованном файле на локальном диске пользователя.

- Генерация случайных паролей заданной длины (8-64 символа).

- Настройка набора символов: строчные, заглавные, цифры, спецсимволы.

- Проверка надёжности сгенерированного/введённого пароля (entropy score).

- Генерация и отображение QR-кода для подключения приложения-аутентификатора.

- Ввод одноразового кода при каждом запуске приложения (опционально).

3.2 Требования к техническому обеспечению и производительности

- Язык разработки: Go (Golang) 1.21+.

- Операционная система: Windows 10/11

- Работа в полностью офлайн-режиме - без передачи данных на серверы.

- Минимальные системные требования: 512 МБ ОЗУ, 50 МБ дискового пространства.

- Время запуска приложения: не более 3 секунд.

- Время расшифровки базы паролей: не более 2 секунд.

- Генерация пароля: мгновенно (< 100 мс).

- Поиск по базе: результаты в реальном времени при вводе.

3.3 Требования к надежности

- При вводе неверного мастер-пароля - база не расшифровывается, данные не отображаются.

- Пароли в памяти хранятся минимально необходимое время (zeroing после использования).

- Корректная обработка ошибок при любых действиях пользователя.

- Автоблокировка приложения после периода неактивности (настраивается).

3.4 Требования к пользовательскому интерфейсу

- Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать специальных знаний.

- Главное окно: список сохранённых записей с возможностью поиска и фильтрации.

- Форма добавления/редактирования записи: сервис, логин, пароль, заметки.

- Встроенный генератор паролей с настройкой длины и сложности.

- Экран настройки двухфакторной аутентификации (TOTP).

- Поддержка тёмной и светлой темы оформления.

### 4. Календарный план

Этап 1: Подготовительный (18.03 - 31.03)

| № | Задача | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализ аналогов (Bitwarden, KeePass), анализ угроз, формирование требований к системе | 18.03 - 24.03 | Аналитическая справка, подбор аналогов |
| 1.2 | Разработка архитектуры системы, проектирование базы данных, выбор криптографических алгоритмов | 26.03 - 01.04 | Схема архитектуры, UML-диаграммы, готовая среда разработки |

Этап 2: Разработка основного функционала (01.04 - 16.05)

| № | Задача | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Реализация клиентской части, разработка модулей шифрования и генерации ключей | 02.04 - 15.04 | Модуль vault, функции encrypt/decrypt, GeneratePassword() |
| 2.2 | Развёртывание сервера, создание API, настройка защищённого соединения (HTTPS) | 17.04 - 30.04 | Рабочее GUI-приложение с API |
| 2.3 | Внедрение zero-knowledge архитектуры, защита от атак перебора, логирование действий | 10.05 - 16.05 | Модуль 2FA, QR-генерация, механизмы безопасности |

Этап 3: Тестирование и завершение (17.05 - 01.06)

| № | Задача | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проверка функциональности, тестирование устойчивости к атакам, анализ безопасности | 17.05 - 23.05 | Отчёт по тестированию, таблица сравнения с аналогами |
| 3.2 | Подготовка документации, исходного кода и презентации, защита проекта | 25.05 - 01.06 | Руководство пользователя, презентация, защита |

### 5. Сводный календарный план

| Этап | Наименование этапа | Содержание работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ | Изучение аналогов (Bitwarden, KeePass), анализ угроз, формирование требований к системе | 1 неделя 18.03.26 - 24.03.26 |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры системы, проектирование базы данных, выбор криптографических алгоритмов | 1 неделя 26.03.26 - 01.04.26 |
| 3 | Разработка прототипа | Реализация клиентской части, разработка модулей шифрования и генерации ключей | 2 недели 02.04.26 - 15.04.26 |
| 4 | Разработка серверной части | Развертывание сервера, создание API, настройка защищенного соединения (HTTPS) | 1-2 недели 17.04.26 - 30.04.26 |
| 5 | Реализация механизмов безопасности | Внедрение zero-knowledge архитектуры, защита от атак перебора, логирование действий | 1 неделя 10.05.26 - 16.05.26 |
| 6 | Тестирование | Проверка функциональности, тестирование устойчивости к атакам, анализ безопасности | 1 неделя 17.05.26 - 23.05.26 |
| 7 | Документирование | Подготовка технической документации и материалов для защиты проекта | 5-8 дней 23.05.26 - 01.06.26 |

6. Требования к программной документации

Должны быть разработаны:

- Руководство пользователя (2-3 страницы).

- Презентация для защиты (6-10 слайдов).

- Исходный код программы с комментариями на русском/английском языке.

- README-файл с инструкцией по сборке и запуску.

7. Критерии приёмки работы

Проект считается выполненным, если:

- Программа запускается на целевой ОС без ошибок.

- База паролей корректно шифруется и расшифровывается по мастер-паролю.

- Генератор создаёт пароли с заданными параметрами.

- Двухфакторная аутентификация работает корректно.

- Интерфейс понятен и удобен для пользователя.

- Предоставлена полная документация.

- Исходный код оформлен, откомментирован и загружен в репозиторий.

- Список используемых технологий

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Язык программирования | Go (Golang) 1.21+ |
| Шифрование | AES-256-GCM (crypto/aes, crypto/cipher) |
| Хеширование мастер-пароля | bcrypt / Argon2id (golang.org/x/crypto) |
| TOTP (2FA) | github.com/pquerna/otp |
| Генерация QR-кода | github.com/skip2/go-qrcode |
| Графический интерфейс | Fyne (fyne.io/fyne) или Wails |
| Хранение данных | Зашифрованный JSON-файл на диске |
| Сборка и зависимости | Go Modules |

Подписи

Руководитель проекта: _________________ / Максимова Елена Александровна /

Исполнители: _________________ / Дрейман Артём Эдгарович /

_________________ / Даулбаев Максет Куралбаевич /_________________ / Лосев Илья Константинович /

Дата: «_» ___________ 2026 г.